# Propuesta de Proyecto de Ingeniería de Sistemas: Sistema de Control de Acceso y Gestión de Membresías "GymFlow"

Grupo 6

Asignatura: Ingeniería De Software 2
Metodología de Desarrollo: Scrum (Adaptada a 5 integrantes)
Duración Estimada: 3 Sprints (2 semanas) + 1 Semana de Documentación

## 1. Planteamiento de la Idea y Problemática a Solventar

Actualmente, los gimnasios de mediana y pequeña escala enfrentan desafíos operativos en la recepción debido a la gestión manual de ingresos. Esta situación genera fricción en la experiencia del usuario y pérdida de control administrativo. Las principales necesidades que este proyecto busca solventar son:

- Ineficiencia en la Validación de Membresías: El personal de recepción debe verificar manualmente planillas físicas o archivos Excel para confirmar si un usuario tiene asistencias disponibles en el mes o si su membresía está vencida. Esto ocasiona filas y errores humanos.

- Control Deficiente de Invitados y Cortesías: El seguimiento de los "Días de Invitado" y el "Primer Día Gratis" para nuevos prospectos se realiza a menudo con papel o memoria, lo que dificulta la contabilidad real de aforo y la conversión de prospectos a clientes.

- Falta de Feedback Inmediato: El usuario no recibe una notificación clara sobre el estado de su cuenta (días restantes, fecha de próximo pago) al momento de ingresar, lo que puede derivar en discusiones incómodas si el sistema (manual) indica que no puede pasar.

Nuestra solución propone el desarrollo de una Aplicación Web Progresiva (PWA) optimizada para pantalla táctil (Tablet Kiosko) ubicada en el mostrador del gimnasio. La aplicación actuará como un asistente virtual que valida reglas de negocio complejas en milisegundos, brindando un mensaje visual claro (Permitido/Denegado) al usuario y al staff.

## 2. Alcance y Funcionalidades Principales

El sistema contará con los siguientes módulos operativos clave para cumplir con los objetivos del negocio:

### A. Módulo de Check-In / Registro de Ingreso (Pantalla Táctil)

- Búsqueda de Usuario: Por número de cédula, código QR de membresía o nombre.

- Motor de Reglas de Negocio (Validación en Tiempo Real):

  - Validación de Membresía Activa: Calcula automáticamente las asistencias restantes basándose en el ciclo de pago mensual.

  - Sistema de Invitados: Si la persona se identifica como "Invitado de [Socio]", el sistema descuenta 1 cupo del saldo de invitaciones del socio titular de manera atómica.

  - Cortesía de Primer Día: Detecta si la cédula no existe en la base de datos y concede 1 acceso gratuito único, marcando al usuario como "Prospecto" para impedir un segundo acceso gratuito.

### B. Módulo de Feedback Visual en Pantalla (UI/UX)

- Interfaz de Semáforo de Acceso:

  - Acceso Permitido: Mensaje: "Bienvenido [Nombre]. Te restan [X] asistencias este mes."

  - Acceso Denegado: Mensaje: "Acceso denegado. Has agotado tus visitas del mes. Próximo pago: [Fecha]."

  - Acceso Invitado: Mensaje: "Bienvenido [Nombre]. El socio [Socio] tiene ahora [X] invitaciones restantes."

- Resumen del estado de la membresía que incluye:

  - Fecha del próximo pago

  - Asistencias restantes antes del próximo pago

  - Tipo de membresía activa

### C. Módulo de Administración (Backoffice)

- Panel de control para el Staff del Gimnasio.

- CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de Usuarios y Tipos de Membresía.

- Reporte simple de histórico de ingresos por día.

## 3. Actores del Sistema

Se identifican tres perfiles de interacción con la plataforma:

- Usuario Cliente: Persona que asiste al gimnasio con una membresía. Interactúa con la pantalla táctil de la recepción para registrarse sin intervención directa del personal, salvo excepciones.

- Usuario Invitado: Persona que asiste al gimnasio sin membresía, si no como invitado del Usuario Cliente, por lo que tiene ciertas restricciones.

- Usuario Staff / Recepción (Administrador Local): Persona encargada de supervisar el Kiosko, resolver incidencias (ej: usuario olvidó su número de cédula) y registrar nuevos miembros manualmente.

- Super Administrador / Dueño (Gestor de Negocio): Accede al panel de reportes y configura parámetros globales como fechas de corte o límite máximo de invitaciones permitidas por membresía.

4. Stack Tecnológico Propuesto

Se seleccionan tecnologías modernas, de código abierto y con alta demanda en la industria del desarrollo de software, adecuadas para un proyecto académico de Ingeniería de Sistemas.

| Capa | Tecnología | Justificación Académica y Técnica |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js + Vite | Framework robusto para crear interfaces de usuario dinámicas. Vite permite una compilación rápida ideal para el desarrollo iterativo de Scrum. |
| Estilos / UI | Tailwind CSS | Framework utilitario que permite diseñar botones grandes y mensajes de alerta de forma rápida y responsive para tablets. |
| Backend (API) | Python-FastApi | Plataforma orientada a eventos y no bloqueante, ideal para manejar múltiples peticiones de check-in simultáneas. Express es un framework minimalista y altamente flexible para construir APIs RESTful. |
| OMR | Prisma | ORM moderno para Node.js y TypeScript. Simplifica la conexión a la base de datos, las migraciones y garantiza la seguridad de tipos entre el Backend y la Base de Datos. |
| Base de Datos | PostgreSQL | Sistema de gestión de base de datos relacional transaccional. Garantiza la integridad de los datos al descontar asistencias e invitaciones (Operaciones ACID). |
| Control de Versiones | Git / GitHub | Para la gestión del código fuente y la colaboración del equipo de 5 personas. |

## 5. Metodología Scrum y Definición de Roles (Equipo de 5 Personas)

El proyecto se desarrollará aplicando la metodología ágil Scrum durante 3 Sprints de 2 semanas cada uno.

Dado que el equipo consta de 5 integrantes, se requiere una distribución de responsabilidades donde cada miembro cumple un Rol Scrum formal y una Especialización Técnica específica para el desarrollo del producto.

### 5.1. Roles del Equipo Scrum

| Rol en Scrum | Integrante Asignado | Responsabilidades Clave en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Integrante #1 | Definir y priorizar el Product Backlog. Aclarar las reglas de negocio (Ej: ¿Qué pasa si un invitado llega sin el socio?). Validar la aceptación de cada Sprint. |
| Scrum Master | Integrante #2 | Facilitar las reuniones diarias (Daily Stand-up). Eliminar impedimentos técnicos del equipo. Garantizar el cumplimiento de la metodología y gestionar el repositorio Git. |
| Equipo de Desarrollo | Integrantes #3, #4, #5 | Construcción del producto (Diseño, Código, Pruebas, Documentación). Son responsables colectivamente de entregar un incremento funcional al final de cada Sprint. |

### 5.2. Asignación de Roles Técnicos del Equipo de Desarrollo

Para asegurar la calidad del software y la correcta captura de requisitos, el equipo de desarrollo se especializa en tres áreas fundamentales, incorporando explícitamente los roles de Analista y Tester (QA) .

| Rol Técnico Principal | Integrante | Descripción de Actividades en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| 1. Analista de Sistemas / Backend | Integrante #3 | Análisis y Modelado: Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. Elaboración del Diagrama Entidad-Relación (DER) de la base de datos y el Diccionario de Datos. Documentación de las Historias de Usuario. Backend: Implementación de la API REST y la lógica de negocio (descuento de asistencias). |
| 2. Desarrollador Frontend / UX | Integrante #4 | Interfaz de Usuario: Maquetación de las pantallas del Kiosko y el Panel Admin. Garantizar que la experiencia de usuario (UX) sea clara y con botones de tamaño adecuado para uso táctil. Implementación del consumo de la API desde el Frontend. |
| 3. Ingeniero de Pruebas (Tester / QA) y DevOps | Integrante #5 | Aseguramiento de la Calidad (QA): Diseño y ejecución del Plan de Pruebas Funcionales. Verificación de casos borde (Ej: intentar ingresar dos veces el mismo día, restar invitados cuando el saldo es 0). Reporte de bugs en GitHub. DevOps: Creación del entorno de despliegue con Docker para la presentación final. |

6. Criterios de Aceptación

A continuación, se presenta un ejemplo del formato de Historia de Usuario que el Analista (Integrante #3) documentará y que el Tester (Integrante #5) validará durante la ejecución del proyecto.

HU-01: Check-in de Usuario con Membresía Activa

Como Usuario Cliente del Gimnasio,
Quiero ingresar mi número de cédula en la tablet de la entrada,
Para saber inmediatamente si tengo permiso para ingresar al área de máquinas.

Criterios de Aceptación (Validados por QA):

- Escenario 1: Acceso Exitoso

  - Dado que el usuario "María Pérez" tiene membresía activa con 12 visitas al mes y ha usado 9.

  - Cuando ingresa su cédula "12345678".

  - Entonces el sistema muestra en pantalla grande: "ACCESO PERMITIDO. Bienvenida María. Visitas restantes: 3".

  - Y el sistema registra la fecha y hora de ingreso en la base de datos.

- Escenario 2: Acceso Denegado por Límite de Visitas

  - Dado que el usuario "Carlos Gómez" ya ha consumido las 12 visitas de su plan mensual.

  - Cuando intenta realizar el check-in.

  - Entonces el sistema muestra en rojo: "ACCESO DENEGADO. Ha alcanzado el límite mensual. Próximo pago: [Fecha]".

  - Y NO registra la asistencia en el historial del día (Control de Transacción por parte del Tester).